Załącznik nr 4 – Projekt umowy

ZLECENIE (ZAMÓWIENIE) nr ZPPG.272.18.2019

zawarte w dniu …………….. r. w Łęce Opatowskiej pomiędzy:
Gminą Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, NIP 619-194-50-50 reprezentowaną przez:
Adama Kopisa – Wójta Gminy Łęka Opatowska, przy kontrasygnacie Aliny Brząkała – Skarbnika Gminy Łęka Opatowska
zwaną dalej Zamawiającym,
a
firmą ……………………………………………………………………………………………, 
z siedzibą przy ………………………………, tel. ……………………..,  NIP……………….. 
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:

§ 1 
Przedmiot umowy

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania przeprowadzonego zgodnie z procedurą wynikającą z Regulaminu udzielenia przez jednostki organizacyjne Gminy Łęka Opatowska zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 24/2014 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na Budowie Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu.

- Zakres prac o których mowa w ust. 2 zgodny jest z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym nr ZPPG.271.18.2019 oraz w załączonej do niego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

§ 2 
Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy,

- zakończenie wykonania przedmiotu umowy: najpóźniej do 30 września 2019 r.

- Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę wynikającą 
z protokołu odbioru końcowego.

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi dla robót budowlanych Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, Prawem budowlanym i sztuką budowlaną;

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, odpowiadającym co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metod organizacyjno - technicznych stosowanych na placu budowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Przestrzeganie zasad BHP  i p.poż.;

- Wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Uporządkowanie terenu budowy (po zakończeniu robót) i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

    - Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności do:

- Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach 
i w terminach określonych w § 7  niniejszej umowy.

§ 5
Odbiory

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - wymagane dokumenty, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane,

  - kosztorys powykonawczy.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. Spisanie ww.  protokołu będzie podstawą do wystawienia faktury.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy,    stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji trwać będzie 36 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania  zaistniałych wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie nastąpi usunięcie wad i awarii, Zamawiający zleci usunięcie wad i awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obciąży Wykonawcę.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 7
Wynagrodzenie

- Strony ustalają, szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i przedłożonym kosztorysem ofertowym, na kwotę w wysokości ………………………… PLN brutto (słownie: …………………………….), w tym podatek VAT w wysokości …………………. PLN.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych obmiarów i odpowiadających im określonych kosztorysem ofertowym cen jednostkowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 4 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji 
w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,

- jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 1 ust. 4 z zastosowaniem metody, o której mowa w § 7 ust. 4 pkt 1), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa wielkopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 4 oraz przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 4.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie robót jedną fakturą po wykonaniu całości zamówienia, odebraniu przez Zamawiającego robót i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Fakturę należy wystawić na: Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, NIP: 619-194-50-50.

- Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa, dokumentacją budowlaną lub wskazaniami Zamawiającego, w szczególności w przypadku:

- utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,

- nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,

- przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,

- gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.

- Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2) jest wyznaczenie Wykonawcy terminu (nie krótszego niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy/złożenia stosownych wyjaśnień i poinformowanie go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień umowy, a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ustalonym terminie płatności.

- Przed odstąpieniem o którym mowa w ust. 3 Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności.

- Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron umowy, po spełnieniu warunków 
o których mowa w ust. 2 i 4 musi nastąpić na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§ 9
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości   10%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

- W przypadkach o których mowa w ust. 2 kwotę kary umownej Zamawiający zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 10
Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest (pod rygorem nieważności) istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących,

  - ogłoszeniu upadłości,

  - ogłoszeniu likwidacji,

  - zawieszeniu działalności,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 11
Pozostałe postanowienia

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA